# 軟件開發服務合同

## 第一章 總則

### 第1條 合同目的

本合同旨在明確甲乙雙方在軟件開發項目中的權利義務關係，保障雙方合法權益。

### 第2條 合同標的

甲方委託乙方開發「企業管理系統」軟件，包括但不限於用戶管理、數據分析、報表生成等功能模塊。

### 第3條 合同期限

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，項目開發週期為6個月，自2024年1月1日至2024年6月30日。

## 第二章 雙方權利義務

### 第4條 甲方義務

甲方應按時提供項目需求文檔、測試環境及相關技術資料，並指定專人負責項目對接。

### 第5條 乙方義務

乙方應按照約定的技術標準和時間節點完成軟件開發，並提供必要的技術支持和培訓服務。

### 第6條 項目變更

如需變更項目需求或技術方案，雙方應協商一致並簽訂書面補充協議。

## 第三章 付款條款

### 第7條 合同總價

本項目合同總價為人民幣50萬元整（¥500,000.00）。

### 第8條 付款方式

甲方應按以下方式支付項目款項：

- 簽訂合同後3個工作日內支付30%（15萬元）作為預付款

- 項目完成50%經甲方驗收後支付30%（15萬元）

- 項目全部完成並通過最終驗收後支付35%（17.5萬元）

- 質保期滿後支付尾款5%（2.5萬元）

### 第9條 逾期付款

甲方逾期付款的，每逾期一日應按未付款項的0.05%向乙方支付違約金。逾期超過30日的，乙方有權暫停項目開發或解除合同。

## 第四章 知識產權

### 第10條 知識產權歸屬

本項目開發的軟件及相關文檔的知識產權歸甲方所有。乙方在開發過程中使用的通用技術和工具的知識產權仍歸乙方所有。

### 第11條 保密義務

雙方對在合同履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密負有保密義務，保密期限為合同終止後3年。

### 第12條 保密範圍

保密信息包括但不限於：技術方案、源代碼、數據庫設計、商業計劃、客戶信息等。

## 第五章 違約責任

### 第13條 乙方違約

乙方未按約定時間完成項目開發的，每逾期一日應按合同總價的0.1%向甲方支付違約金。逾期超過30日的，甲方有權解除合同並要求乙方退還已付款項。

### 第14條 甲方違約

甲方未按約定支付款項或提供必要配合的，應承擔相應違約責任，並賠償因此給乙方造成的損失。

### 第15條 質量違約

如交付的軟件存在重大質量問題，乙方應在收到通知後7個工作日內免費修復。如無法修復，甲方有權要求退款並索賠。

## 第六章 爭議解決

### 第16條 協商解決

雙方在履行本合同過程中發生爭議的，應首先通過友好協商解決。

### 第17條 仲裁條款

協商不成的，任何一方均可向北京仲裁委員會申請仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

### 第18條 法律適用

本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

## 第七章 其他條款

### 第19條 不可抗力

因不可抗力導致合同無法履行的，雙方均不承擔違約責任，但應及時通知對方並提供相關證明。

### 第20條 合同變更

本合同的任何變更或補充，須經雙方協商一致並以書面形式確認。

### 第21條 合同終止

本合同在以下情況下終止：

- 項目完成並通過最終驗收

- 雙方協商一致解除

- 一方嚴重違約導致合同無法繼續履行

### 第22條 質保期

軟件交付後提供12個月免費質保服務，質保期內發現的問題乙方應免費修復。

### 第23條 合同份數

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

---

**甲方（蓋章）：**________________

**法定代表人（簽字）：**________________

**日期：**________________

**乙方（蓋章）：**________________

**法定代表人（簽字）：**________________

**日期：**________________